**Sistema De Control De Compras, Ventas, Cobranza E Inventarios Para Tienda De Productos Publicitarios De Serigrafía, Estampado Y Grabado**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descripción** | | **Plataforma** | **Tiempo de desarrollo** | **Precio** |
| **EXPORTACIÓN DE ARCHIVOS ACTUALES DE Microsoft EXCEL®** **E INTEGRACIÓN DE SISTEMAS COMPUTACIONALES EXTERNOS A BASE DE DATOS WEB** | **WEB, WINDOWS** | | **12 días** | **$ 15,000.00** |
| **DESARROLLO DE MÓDULO DE VENTAS:**  Página web dinámica para buscar productos registrar su venta en tiempo real. | **WEB** | | **15 días** | **$ 10,500.00** |
| **DESARROLLO DE MÓDULO DE COMPRAS:**  Página web dinámica para registrar las compras a proveedores. | **WEB** | | **15 días** | **$ 10,800.00** |
|  |  | |  |  |
| **DESARROLLO DE MÓDULO DE INVENTARIOS:**  Desarrollo de página web dinámica para búsqueda de productos, actualización y eliminación. | **WEB** | | **15 días** | **$ 10,800.00** |
| **DESARROLLO DE MÓDULO DE REGISTRO DE CLIENTES Y PROVEEDORES:**  Página web dinámica para buscar clientes y proveedores con la edición de los campos de los mismos. | **WEB** | | **12 días** | **$ 13,000.00** |
| **DESARROLLO DE MÓDULO DE REGISTRO DE USUARIOS Y CONFIGURACIÓN DE PÁGINA PARA PRIVILEGIOS**  Página web dinámica para buscar usuarios con la edición de los campos de los mismos.  Clasificación de usuarios en privilegios y configuración de sitio web para los mencionados. | **WEB** | | **6 días** | **$ 2,800.00** |
| **DESARROLLO DE MÓDULO DE REPORTES Y DATOS HISTÓRICOS**  Página web dinámica para mostrar datos relevantes para el usuario, con reportes clasificados por fecha y gráficos. | **WEB** | | **15 días** | **$ 12,000.00** |
| **CONFIGURACIÓN DE ROUTER PARA SERVIDOR LOCAL:**  Configuración de dominio y puertos para acceder al servidor local. | **WEB** | | **1 día** | **$ 1,350.00** |
| **INSTALACIÓN DE SERVIDOR LOCAL EN WINDOWS:**  Instalación de Software necesario para iniciar los servicios WEB en servidor local. | **WINDOWS** | | **1 día** | **$ 800.00** |
|  | **TOTAL** | | **92 días** | **$ 77,250.00** |